ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

77 сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми «Безпечна Димерська громада

на 2026 рік»

З метою захисту прав та законних інтересів жителів Димерської селищної територіальної громади, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендацій засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва від 23.12.2025 року,  селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму «Безпечна Димерська громада на 2026 рік». (Додаток 1)

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Димерського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів – В’ячеслава Мургу.

.

Селищний голова				   Володимир ПІДКУРГАННИЙ

селище Димер

23 грудня 2025 року

№ 2389-77-VІІІ

Додаток 1

до рішення Димерської селищної ради

від 23 грудня 2025 року №2389-77-VІІІ

Програма

«Безпечна Димерська громада»

на 2026 рік

2025 рік

ЗМІСТ

стор.

1. Паспорт Програми	                                                                    3

2.	Загальні положення	                                                                    4

3.	Мета Програми	                                                                              5

4.	Заходи з реалізації Програми	у 2026 році                       	       6

5.	Фінансування Програми	                                                          7

6.	Очікувані результати	                                                                    7

7.	Координація та контроль за виконанням 	Програми	                 8

Паспорт

Програми «Безпечна Димерська громада» на 2026 рік”

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Димерська селищна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Димерська селищна рада |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Димерська селищна рада |
| 4. | Термін реалізації Програми | 2026 рік |
| 5. | Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Місцевий бюджет та інші джерела не заборонені законом |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми | 500 000 тис. грн. |

П Р О Г Р А М А

«Безпечна Димерська громада» на 2026 рік

(впровадження в селищі Димер та старостинських округах системи відеоспостереження)

- Загальні положення

  - Сфера застосування системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» на 2026 рік повинна відповідати завданням, функціям і повноваженням органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів тощо, щодо попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного та техногенного характеру, антитерористичного і протидія кримінальній злочинності, убезпечення й правопорядку.

Створення системи повинне носити комплексний міжвідомчий характер, спрямований на вдосконалювання інформаційно-технологічної і інформаційно- комунікаційної інфраструктури державного управління в цілому.

  - Призначення системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада»:

- надання поточної інформації про стан захищеності об’єктів захисту службам органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей (у межах їх компетенції). і оперативним штабам ;

- забезпечення аналітичної й управлінської діяльності органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативних штабів в рамках вирішення ними завдань по протидії погрозам природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру;

- забезпечення інформаційної взаємодії територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей і оперативних штабів при виконанні спільних завдань із метою безпеки життєдіяльності населення.

  - Програма	впровадження	інформаційно-телекомунікаційної,

автоматизованої системи в Димерській селищній територіальній громаді - «Безпечна Димерська громада», яка включає систему відеоспостереження та відеоконтролю, включаючи програмний комплекс на критично важливих об’єктах та об’єктах захисту громади та розроблена у відповідності до ст. 26, 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

  - Система відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» як комплексна система убезпечення життєдіяльності територіальної громади та мігруючого населення створюється на об’єктах захисту та критично важливих об’єктах громади, а також при проведенні суспільно-політичних (спортивних, культурно-масових та інших) заходів для інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень і організації ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, територіальними органами внутрішніх справ й посадовими особами адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності та протидія кримінальній злочинності, убезпечення й правопорядку шляхом об’єднання та інтеграції існуючих і створюваних інформаційних і технічних систем.

  - Територіально розподілена система відеоспостереження та відеоконтролю (надалі Система) є власністю Димерської селищної ради, забезпечує відеоконтроль та відеоспостереження за громадськими об’єктами з масовим перебуванням людей (площі, вулиці та інші місця найбільш масового скупчення та перебування людей, транспортні засоби колективного використання, тобто потенційно криміногенні ділянки громади) з передачею оперативної інформації в центр управління Системою.

  - Термін реалізації Програми - 2026 рік. Програма розрахована на встановлення Системи на першочергових критично важливих об’єктах та об’єктах захисту (об’єктах відеоконтролю та відеоспостереження) і передбачає заходи, спрямовані на її розвиток та модернізацію.

Заходи по встановленню Системи та розвитку Програми планують у відповідності до бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом громади на поточний рік.

- Мета Програми

  - Метою створення системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» є убезпечення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру за рахунок:

- запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об’єктів захисту та критично важливих об’єктів технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю).

- ефективного моніторингу поточної обстановки за рахунок використання системи відеоспостереження та відеоконтролю й надання інформації для дій територіальних органів виконавчої влади, органів внутрішніх справ і посадових осіб адміністрацій об’єктів з масовим перебуванням людей, що забезпечує своєчасність прийняття управлінських рішень.

  - Враховуючи кількість злочинів, які вчиняються в громадських місцях, метою Програми є також підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ, щодо забезпечення громадського правопорядку на території громади, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свободи і законних інтересів громадян громади та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії всім формам злочинності в інтересах територіальної громади.

3. Заходи з реалізації Програми у 2026 році

| № | Найменування заходу | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту громади для встановлення Системи з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему та визначенням конкретних місць установки відеокамер | Не потребує фінансування | травень-червень 2026 року | Виконком Димерської селищної ради |
| 2 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів | Не потребує фінансування | травень-червень 2026 року | Виконком Димерської селищної ради |
| 3 | Розробка проектно-кошторисної документації | Місцевий бюджет | червень 2026 року | Виконком Димерської селищної ради |
| 4 | Встановлення камер відео спостереження (близько __ од.) | Місцевий бюджет | Протягом року | Виконком Димерської селищної ради та виконавці робіт (надання послуг) |
| 5 | Створення мережі передавання даних | Місцевий бюджет | Протягом року | Виконком Димерської селищної ради та виконавці робіт (надання послуг) |
| 6 | Дооснащення камерами відеоспостереження старостинські округи Димерської селищної територіальної громади | Місцевий бюджет | 2026 рік | Виконком Димерської селищної ради та виконавці робіт (надання послуг) |

- Фінансування програми

Фінансування заходів Програми що проводиться у 2026 році за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законом.

- Очікувані результати

  - Створення системи відеоспостереження «Безпечна Димерська громада» в Димерській  селищній територіальній громаді, у якому перебувають об’єкти з масовим перебуванням людей, а також критично важливі об’єкти, підвищить рівень інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень і організації ефективної взаємодії між територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх справ і адміністраціями об’єктів з масовим перебуванням людей, антитерористичними комісіями й оперативними штабами в інтересах попередження, припинення й ліквідації кризових ситуацій криміногенного, терористичного, природного й техногенного характеру, антитерористичної захищеності й протидії кримінальній злочинності, убезпечення й правопорядку і повинне дозволити:

- забезпечити безпеку (життєдіяльності) об’єктів захисту, інфраструктури селища, його територіальної громади і мігруючого населення;

- забезпечити сумісність існуючих і створюваних інформаційних і технічних систем для підвищення ефективності керування в області безпеки життєдіяльності населення;

- підвищити ефективність контролю над об’єктами з масовим перебуванням людей, а також критично важливими об’єктами;

- підвищити ефективність вирішення завдань	органами	місцевого

самоврядування, територіальними органами виконавчої влади, органами внутрішніх прав, а також адміністрацією об’єктів з масовим перебуванням людей, оперативними штабами по захисту від погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру;

- підвищити ефективність заходів щодо ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф;

- знизити кількість людей, що постраждали в надзвичайних ситуаціях, при пожежах, на водних об’єктах і т.і.

  - Реалізація цієї Програми дозволить покращити охорону громадського порядку в громаді, здійснювати профілактику правопорушень та попереджувати скоєння злочинів.

  - Використання сучасних технічних засобів, зокрема впровадження єдиного комплексу відеоспостереження на території громади, значно підвищить оперативне реагування на скоєні злочини, збільшить кількість розкритих злочинів, призведе до зменшення таких видів злочинів як пограбування, розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, порушення правил дорожнього руху.

  - Система має бути відкрита для всіх зацікавлених організацій (підприємств, установ) та окремих осіб, які можуть стати ініціаторами встановлення відеокамер, включених у Систему, поблизу їх підприємств, організацій, торгових закладів, автостоянок, будинків, інших місць масового скупчення та перебування людей.

Таким чином, вона вигідна і для Димерської селищної ради і для поліції, як певна запорука забезпечення громадського порядку, охорони об’єктів громадської інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

- Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють виконавчі органи Димерської селищної ради.

Людмила ІВАНОВА

Секретар селищної ради