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Паспорт
Програми у сфері питної води та питного водопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2025-2028 роки 
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	Ініціатор розроблення програми
	Виконавчий комітет Димерської селищної ради 

	2
	Розробник програми
	Виконавчий комітет Димерської селищної ради 

	3
	Співрозробники програми
	Відділ земельних питань, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради, Димерський комбінат комунальних підприємств

	4
	Відповідальний виконавець програми
	Відділ земельних питань, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради, Димерський комбінат комунальних підприємств 

	5
	Учасники програми
	Бюджетні установи міста та житлово-комунальні підприємства

	6
	Термін реалізації програми
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	7
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього
	Міський бюджети, державний бюджет, інші джерела, що не заборонені законом (міжнародні донори)




1. Загальні положення
Програма у сфері питної води та питного водопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2025-2028
 роки  спрямована на забезпечення  населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду,  питне водопостачання та водовідведення».
Забезпечення населення питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв’язання якої необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення життя населення.
Програма визначає основну стратегію підвищення рівня розширення надання послуг з водопостачання та водовідведення, поліпшення якості питної води та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Димерської селищної територіальної громади.






2. Сучасний стан
Послуги по водопостачанню населення здійснює Димерський комбінат комунальних послуг є свердловинні водозабори в наступних населених пунктах Димерської селищної територіальної громади: с-ще Димер, с. Рудня-Димерська, с.Катюжанка, с. Миколаївка, с. Литвинівка, с. Демидів, с. Козаровичі, с. Ясногородка, с. Любимівка, с. Сичівка, с. Рови, с. Федорівка.
 Підприємство обслуговує 128,4 км. мереж водопостачання і 27,4 км. побутової каналізації. На даний час повністю наявні водопровідні мережі забезпечують водопостачання населення міста, але 40 % мереж знаходяться у ветхому аварійному стані.  Підприємство обслуговує 12 546 фізичних абонентів, 110 юридичних та бюджетних організацій. Продуктивність системи  за 2025 рік становить 219,5 м3 води, де втрати становлять 18%. Тому проблеми водопостачання, водовідведення і забезпечення водою належної якості, мають стратегічне значення і потребувають належного вирішення.

3. Мета і основні завдання Програми
Метою програми є розробка ефективних заходів, спрямованих на задоволення потреб населення у забезпеченні якісною питною водою, що проживає на території  Димерської селищної територіальної громади. 
Для досягнення мети передбачається вирішити завдання:
- доведення в якості питної води до необхідних вимог;
- зменшення нераціонального використання води;
- збільшення обсягу надання послуг;
- підвищення надійності та ефективної роботи систем;
- зменшення витрат на виробництво одиниці продукції;
- впровадження енергозберігаючих технологій.
Реалізація цієї програми принесе користь здоров’ю населення, сприятиме охороні навколишнього середовища від забруднення та стимулюватиме економічний розвиток селища.

4. Організація виконання Програми
Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками:
- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;
- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення ресурсів та енергозберігаючими технологіями з  підготовки питної води та очищення стічних вод відповідним обладнанням та приладами контролю.
Програмою визначено перелік заходів щодо поліпшення водопостачання і водовідведення населених пунктів громади шляхом оптимального використання існуючого потенціалу підприємств водопровідно-каналізайного господарства. Наведено розрахункові обсяги їх фінансування за рахунок державних капітальних вкладень, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств. 
Заходами передбачається здійснити реконструкцію діючих систем водопостачання, поліпшення якості питної води, підвищення надійності експлуатації систем водопостачання і водовідведення, зменшення енергоспоживання.
Виконання програми здійснюється за такими напрямами:
- забезпечення енергозбереження;
- підвищення надійності роботи систем питного водопостачання;
- економія водних ресурсів;
- поліпшення якості води;
- розвиток систем водопостачання та водовідведення.
Забезпечення енергозбереження передбачає:
- усунення витоків і непродуктивних витрат води;
- зниження енергоємності систем;
- здійснення обліку води;
- удосконалення збору, перекачки і очистки стічних вод.
Цей напрям є особливо важливим, оскільки подача і розподіл води у водопровідних мережах та транспортування стічних вод належить до найбільш енергоємних робіт і значна частка в собівартості і тарифах на водопостачання припадає саме на електроенергію.

Підвищення надійності роботи системи питного водопостачання передбачає:
- модернізацію водопровідних систем населених пунктів;
-реконструкцію систем питного водопостачання на підставі сучасних гідравлічних розрахунків;
- капітальний ремонт систем питного водопостачання та водовідведення.

Економія водних ресурсів передбачає:
- зменшення витрат води завдяки реконструкції мереж та споруд систем водозабезпечення;
- облік води на всіх етапах водопостачання, а також при транспортуванні та очищенні стічних вод;
-встановлення лічильників у кожному житловому будинку та безпосередньо у споживачів;
- заміну старих та аварійних магістральних водопроводів і водопровідної мережі.
Поліпшення якості води передбачає:
- проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням технічних , санітарно - епідеміологічних та екологічних  критеріїв водозаборів;
- здійснення робіт із вдосконалення конструкцій водозабірних свердловин, обладнання, контрольно – вимірювальної апаратури;
- створення автоматизованих баз даних систем централізованого водопостачання.
- забезпечення норм санітарних охоронних зон систем водопостачання.

Розвиток систем водопостачання та водовідведення передбачає:
- будівництво нових та розширення існуючих систем водозабезпечення та водовідведення;
- заміну аварійних ділянок водопровідних мереж та каналізаційних колекторів, насамперед напірних;
- проведення робіт із санації, ремонту та відновлення мереж;
- заміну насосного устаткування та решіток на каналізаційних насосних станція на сучасні з меншим обсягом споживання електроенергії;
- реконструкцію та відновлення каналізаційних очисних споруд з метою досягнення необхідної якості очищення стічних вод;
- розширення надання послуг з водовідведення та поліпшення їх якості;
-впровадження нових технологій, що забезпечать економічне транспортування та необхідну якість очищення стічних вод.

5. Етапи та механізм забезпечення Програми
Розробленню та впровадженню заходів Програми передувало:
- вивчення існуючої ситуації;
- визначення основних проблемних питань у розвитку господарства;
- прийняття стратегії розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;
-розробка плану заходів по вдосконаленню надання послуг з водопостачання та водовідведення.
Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок місцевих коштів, бюджетних коштів та коштів.
Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є:
- на місцевому рівні – Димерська селищна рада.

6. Організаційне забезпечення виконання Програми
В основу управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено такі принципи: взаємоузгодженість  діяльності підприємств водопровідно-каналізаційної мережі; удосконалення роботи з розмежування повноважень у цій сфері між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
реалізацію  державної  політики  у  сфері  питної  води  та питного водопостачання;
підвищення рівня якості послуг,  що надаються  населенню  з питного водопостачання та водовідведення;
забезпечення населення міста,  підприємства,  установи  та  організації питною  водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;
поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;
охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;
впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;
підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;
зниження  вартості  матеріальних  і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;
оптимальне  співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

Секретар селищної ради 				                  Людмила ІВАНОВА
Додаток
 до Програми у сфері питної води та питного 
водопостачання на території 
Димерської селищної територіальної громади 
на 2025-2028 роки 

Напрямки діяльності та заходи
 Програми у сфері питної води та питного водопостачання на території Димерської селищної територіальної громади на 2025-2028 роки 


	№ з/п.
	Назва напрямку діяльності (пріоритетні напрямки)
	Перелік заходів програми
	Строк виконання
	Відповідальні виконавці
	Джерело фінансування
	Очікуваний результат

	1.
	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення з	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення  з 
ресурсозберігаючими та енергозберігаючими технологіями, підготовка питної води та можливе очищення стічних вод відповідним обладнанням та приладами контролю, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання, проведення лабораторних аналізів контролю якості питної води.	Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення  
	Здійснення  реконструкції діючих систем водопостачання, поліпшення якості питної води, проведення лабораторних аналізів води, підвищення надійності експлуатації	систем водопостачання і водовідведення, зменшення енергоспоживання.
	2024-2028 роки
	Відділ земельних питань, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради, Димерський комбінат комунальних підприємств	
	Міський бюджети, державний бюджет, інші джерела, що не заборонені законом (міжнародні донори)
	· реалізація державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;
· підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню громади з питань водопостачання та водовідведення;
· поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою населення;
· охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;
· впровадження сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;
· підвищення ефективності функціонування,  зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;
· оптимальне співвідношення рівня витрат та оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.






Секретар селищної ради 				                  Людмила ІВАНОВА
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