ДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

85 сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ                               ПРОЄКТ

### Про внесення змін до Комплексного плану стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026 рік затверджений рішенням Димерської селищної ради № 2522-81-VIII від 27 березня 2026 року

Відповідно до Закон України «Про критичну інфраструктуру», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення стійкого функціонування об’єктів критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення громади в умовах воєнного стану, у зв’язку з затвердженою Програмою Polaris «Підтримка багаторівневого врядування в Україні» (2024-2028), що фінансується урядом Швеції через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida і реалізується SALAR International, враховуючи рекомендації засідання постійної комісій з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту від 28.05.2026 року, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в назву Комплексного плану стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026 рік, а саме: «Комплексний план стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026-2027 роки».

2. Внести зміни до вступної частини Комплексного плану стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026 рік, а саме абзацу 2: «Здійснення заходів Плану планується завершити до 01 вересня 2026 року, якщо інше не передбачено додатком, за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громаді».

3. Внести зміни до розділу «Забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення», а саме абзацу 4: «Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення складає 6 500,00 тис грн. Завершення заходу планується до кінця 2027 року».

4. Викласти Комплексний план стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026-2027 роки в новій редакції. (Додаток 1)

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Димерського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів В’ячеслава Мургу.

Селищний голова                                                     Володимир ПІДКУРГАННИЙ

селище Димер

28 травня 2026 року

№ -85-VІІІ

Додаток 1

до рішення Димерської селищної ради

від 28 травня 2026 р. №-85-VІІІ

Комплексний план стійкості

Димерської селищної територіальної громади

на 2026-2027 роки

с-ще Димер

2026

ВСТУП

Комплексний план стійкості Димерської селищної територіальної громади на 2026 рік (далі – План) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів, а саме:

інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;

розбудова системи розподіленої генерації електричної енергії;

забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання альтернативними резервними джерелами живлення.

Здійснення заходів Плану планується завершити до 01 вересня 2026 року, якщо інше не передбачено додатком, за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громаді.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ

ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Сектор «системи життєзабезпечення».

Підприємством теплового та водопровідно-каналізаційного господарства вжито заходів із захисту своїх об’єктів (загалом 8 од.), а саме облаштовані приміщення для генераторів з обкладанням мішками з піском, які наразі надають відповідні послуги в громаді.

Планом передбачено здійснення інженерно-технічного облаштування об’єктів теплопостачання з посилення захисту (облаштування мішками з піском) щодо 4 об’єктів (4 критичних елементів), з них: 4 об’єкти (4 критичних елементів) для забезпечення І рівнем захисту, в тому числі:

Захист систем резервного живлення котелень в с-щі Димер- 2 од.

Захист систем резервного живлення котелні в с. Демидів- 1 од.

Захист систем резервного живлення котельні в с. Катюжанка- 1 од.

Фінансування.

У зв’язку з відсутністю розробленої проєктно-кошторисної документації мінімальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення І рівня інженерно-технічним захистом 5 об’єктів критичної інфраструктури складає 750,00 тис грн.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

За останніми вимірами, проведеними в 2025 році, максимальне споживання громади (в тому числі населення) склало 10,6 МВт. При цьому орієнтовне споживання всіма об’єктами критичної інфраструктури знаходиться на рівні 1,9 МВт.

За умови отримання когенераційних установок у вигляді гумонітарної допомоги та з метою збільшення генерації електричної енергії в обсязі 2,4 МВт заплановано здійснення таких заходів:

- Перехід Литвиніського ліцею № 1 з електричного на твердопаливне опалення. Проєктування та будівництво котельні на твердому паливі в Литвинівському ліцеї № 1 Димерської селищної ради, яка в подальшому зменшить навантаження на енергосистему (споживання ліцею за 2025 рік склало більше 64 тис. кВт);

- Розроблення проєктної документації для підключення до мереж об’єктів когенерації загальної встановленою потужністю 2 МВт, отриманих як гумонітарна допомога;

- Введення в експлуатацію сонячних електростанцій в с-ші Димер загальною встановленою потужністю 0,4 МВт.

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів з розбудови системи розподіленої генерації електричної енергії визначиться після розробки проєктно-кошторисної документації.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ

РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Наразі, середнє загальне споживання відповідних об’єктів складає 1,83 МВт.

При цьому рівень покриття таких об’єктів резервними джерелами живлення (генератори) становить 1,61 МВт (88 % від загального споживання), з них:

об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства – 13 од. (загалом 0,75 МВт);

об’єкти теплового господарства – 12 од. (0,86 МВт).

Заходами Плану передбачається придбання додаткового генеруючого та іншого обладнання для досягнення повної енергонезалежності об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення громади в умовах можливого настання блекауту, яка загалом склала 15 од. загальною потужністю 0,74 МВт, в тому числі:

- Придбання або отримання в якості благодійної допомоги 10 генераторів загальною потужністю 0,15 МВт;

- Встановлення генеруючого обладнання на IPS станцію – 0,2 МВт

- При отриманні в якості благодійної допомоги, передбачається встановлення контейнеру IPS станції та додаткових систем резервного живлення генеруючою потужністю – 0,2 МВт

- Придбання або отримання в якості благодійної допомоги з подальшим встановлення обладнання та систем резервного живлення на 3 об’єктах критичної інфраструктури загальною потужністю  - 0,19 МВт, а саме:

- Котельні в с-щі Димер – 2 од (1-0,08 МВт; 2-0,08 МВт);

- Котельні в с. Демидів – 1 од (1-0,03 МВт);

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення складає 6 500,00 тис грн. Завершення заходу планується до кінця 2027 року.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ

ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Наразі, в громаді працює 20 котелень з тепловою потужністю 8,733 МВт. Загальна потужність котелень 19,886 МВт. Наразі в громаді розподілене теплове навантаження між котельнями, а саме:

- с-ще Димер – 3 од;

- с. Демидів – 3 од;

- с. Катюжанка – 2 од;

У зв’язку розподіленою тепловою потужність між об’єктами життєзабезпечення (котельні) необхідності в розбудові системи розподіленої теплогенерації в громаді – немає.

Продовження роботи по переходу з централізованого на індивідуальне опалення співвласників багатоповерхових будинків громади по Програмі соціального захисту населення «Тепла оселя».

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ

Загальна потреба у фінансуванні для реалізації Плану в повному обсязі становить 7 250,00 тис грн, в тому числі:

витрати на придбання обладнання – 5 550,00 тис грн;

витрати на виконання робіт – 1 700,00 тис грн.

Джерелами фінансування можуть виступати кошти державного бюджету, допомоги міжнародних організацій, інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

Секретар селищної ради                                                      Людмила ІВАНОВА