ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету від 26.08.2025 року № 441

СХВАЛЕНО

Протокол №1 місцевої інвестиційної ради Димерської селищної територіальної громади

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН

пріоритетних публічних інвестицій Димерської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Димерської селищної територіальної громади (далі – середньостроковий план) розроблено відповідно абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та планування економічного і соціального розвитку України», Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», рішення виконавчого комітету селищної ради від 23.06.2025 року №349 «Про затвердження організаційних заходів щодо реалізації реформи публічних інвестицій».

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, цільові показники цих напрямів в розрізі сфер і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування;

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

ІІ. ОПИСОВА ЧАСТИНА

Середньостроковий план розроблено фінансовим управлінням Димерської селищної ради на підставі пропозицій структурних підрозділів, виконавчих органів Димерської селищної ради, розпорядників бюджетних коштів та комунальних установ і підприємств Димерської селищної ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінуправлінням Димерської селищної ради.

Середньостроковий план базується на:

1) Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки;

2) Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки;

3) Проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Димерської селищної територіальної громади на 2026-2030 роки;

4) Цілях сталого розвитку, державних та регіональних стратегічних пріоритетах.

ІІ. НАСКРІЗНІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи державної влади, органи місцевого самоврядування та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

Відповідно до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, розвиток економічного потенціалу громади, підвищення якості життя та безпеки мешканців громади, ефективне управління громадою.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку та соціальної справедливості як на рівні держави, так і на рівні громади. Їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ (СЕКТОРИ) ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для Димерської селищної територіальної громади, та саме на них спрямовуються публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

освіта і наука,

довкілля.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку Димерської селищної територіальної громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на розвиток економічного потенціалу громади, підвищення якості життя та безпеки мешканців громади, ефективне управління громадою протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 2 ключових (основних) секторів (галузей) для публічного інвестування.

Галузь (сектор) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на створення належних  та безпечних умов для учасників освітнього процесу у закладах освіти, у тому числі щодо цивільного захисту та забезпечення харчуванням відповідно до норм санітарного регламенту.

Галузь (сектор) «Довкілля» спрямований відновлення природних ресурсів, зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, впровадження сучасних систем управління відходами,  підвищення рівня екологічної безпеки створення безпечних умов життєдіяльності населення.

V. ПІДСЕКТОРИ ГАЛУЗЕЙ (СЕКТОРІВ) ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку громади. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування:

| Галузь (сектор) | Підсектори галузей (сектори) | Відповідальні структурні підрозділи/головні розпорядники коштів |
| --- | --- | --- |
| Освіта і наука | Шкільна освіта | Відділ освіти Димерської селищної ради |
| Довкілля | Управління відходами | Відділ земельних питань, архітектури, містобудування та комунальної власності Димерської селищної ради |

VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки, галузевих стратегій у розрізі сфер державної політики, регіонів і територій та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось фінансовим управлінням Димерської селищної ради на основі пропозицій структурних підрозділів, виконавчих органів  селищної ради, розпорядників бюджетних коштів та комунальних установ/підприємств Димерської селищної ради з урахуванням завдань, визначених відповідними стратегіями, а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

Структурними підрозділами, виконавчими органами селищної ради, розпорядниками бюджетних коштів було подано до фінансового управління селищної ради для формування матеріалів на розгляд місцевої інвестиційної ради Димерської селищної територіальної громади, утвореної рішенням виконавчого комітету селищної ради від 23.06.2025 року №349 «Про затвердження організаційних заходів щодо реалізації реформи публічних інвестицій», 3 пропозиції до середньострокового плану, що містять 2 напрямки для публічного інвестування.

VІI. ФІНАНСОВА СТРУКТУРА ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026- 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить (грн):

| Показник | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | Разом 2026-2028 роки (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Димерської селищної територіальної громади | 31 166 667,00 | 00 | 00 | 31 166 667,00 |
| Співфінансування заходів щодо підготовки та реалвзації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | 268 320 621,00 | 0 | 0 | 268 320 621,00 |
| Кошти міжнародних організацій | 160 000 000,00 | 0 | 0 | 160 000 000,00 |
| Всього: | 459 487 288,00 | 0 | 0 | 459 487 288,00 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на галузі (сектори) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Димерської  селищної ради орієнтованого граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру (грн):

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 299 487 288,00 | 00 | 00 | 299 487 288,00 |
| Довкілля | 160 000 000,00 | 00 | 00 | 160 000 000 ,00 |
| Всього: | 459 487 288,00 | 0 | 0 | 459 487 288,00 |

Додатково враховано кошти Державного бюджету в розмірі 268 320,6 тис.грн., які буде залучено у вигляді субвенцій в рамках діючих програм із забезпечення співіснування з бюджету Димерської селищної територіальної громади «78/22».

VІI. ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Димерській селищній територіальній громаді.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Димерської селищної територіальної громади.

Підготовка проектів передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проект, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля.

У подальшому проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, включаються в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій Димерської селищної територіальної громади та, відповідно, знаходяться в пріоритеті на фінансування за рахунок коштів бюджету Димерської селищної територіальної громади та/або з наданням державної підтримки.

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету 				Альона СМІЛЯНЕЦЬ